洛阳市2023年G310孟津区段孟偃交界至孟新交界段功能修复工程（第一批）项目

合同履行信息公告

| 项目名称 | 洛阳市2023年G310孟津区段孟偃交界至孟新交界段功能修复工程（第一批）项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 养护项目无 |  |  |
| 建设单位 | 洛阳市交通事业发展中心 |  |  |
| 标段名称 | / |  |  |
| 评价类型 | 年度评价 |  |  |
| 施工单位 | 天津路桥建设工程有限公司(一标段) | 履约评价 | 优秀 |
|  | 河南鹏程路桥建设有限公司(二标段) |  | 优秀 |
|  | 河南中亚交建集团有限公司(三标段) |  | 优秀 |
|  | 新乡万兴路桥有限责任公司(四标段) |  | 优秀 |
| 监理单位 | 河南海威路桥工程咨询有限公司 | 履约评价 | 优秀 |
| 设计单位 | 河南海威路桥工程咨询有限公司 | 履约评价 | 优秀 |
| 勘察单位 | 无 | 履约评价 | 无 |
| 造价单位 | 河南泓昇工程造价咨询有限公司 | 履约评价 | 优秀 |
| 招标代理 | 河南志高工程管理有限公司 | 履约评价 | 优秀 |
| 合同金额(元) | 10198029.90 | 实际金额(元) | 工程质量检测验收符合要求后，由中标单位根据中标价及变更签证所发生的费用编制工程结算书，由第三方造价咨询服务单位结算审核，如财政部门稽核后对造价咨询服务单位的审核结果有调整的，以财政部门稽核意见为准。 |
|  | 5514298.78 |  |  |
|  | 11877100.26 |  |  |
|  | 16127656.56 |  |  |
| 合同工期(天) | 120日历天 | 实际工期(天) | 履约中 |
| 合同签署时间 | 2023年12月19日 | 履约完成时间 | 项目竣工验收止 |
| 质量达标情况 | 合格 | 安全达标情况 | 合格 |
| 环保达标情况 | 合格 | 资料达标情况 | 合格 |
| 解除或者终 止履行情况 | 无 |  |  |
| 发布单位 | 洛阳市交通事业发展中心 |  |  |

说明：1.评价类型分为节点评价、年度评价、竣工评价。履约评价可按优秀、良好、较好、一般、较差五个等级进行填报。2.质量、安全、环保、资料达标情况按照国家有关规定及验收结果填报，如合格、优良等。